

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.06.2024 с. Туруханск № 37

О проведении месячника по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования Туруханский сельсовет в 2024 году

 В целях благоустройства и озеленения территории муниципального образования Туруханский сельсовет, на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Туруханский сельсовет, утвержденных решением Туруханского сельского Совета депутатов от 17 июня 2014 года № 35-206, постановления администрации Туруханского сельсовета от 17.10.2017 №123/1 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского сельсовета на период 2024-2026 годов», руководствуясь ст. 47, 50 Устава Туруханского сельсовета Туруханского района Красноярского края:

1. Провести месячник по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования Туруханский сельсовет с 07.06.2024 по 30.06.2024.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника по благоустройству и озеленению муниципального образования Туруханский сельсовет согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план границ, предлагаемый для санитарной очистки предприятиям, организациям и учреждениям согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить состав комиссии по обеспечению постоянного контроля, за ходом проведения месячника по благоустройству, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
5. Организационно-правовому отделу администрации Туруханского сельсовета обеспечить опубликование данного постановления в газете, «Наш Туруханск - Ведомости» и размещению в сети интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания

Глава Туруханского сельсовета А. А. Кленавичус

приложение №1

к постановлению администрации

Туруханского сельсовета от 04.06.2024 №37

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и проведению месячника**

**по благоустройству и озеленению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные лица |  |
| I.Организационные мероприятия |  |
| 1.1. Уведомление руководителей предприятий, организаций всех форм собственности по вопросам подготовки и проведения месячника по благоустройству и озеленению. | 10.06.2024-13.06.2024 | начальник организационно-правового отдела администрации Туруханского сельсовета |
| 1.2. Привлечение автотранспорта и его распределение по бюджетным организациям для вывоза мусора в период месячника. | 04.06.2024-30.06.2024 | Водитель-кладовщик администрации Туруханского сельсовета |
| 1.3. Организация патрулирования в целях предупреждения пожаров, возникновения несанкционированных свалок и сжигания мусора по утвержденным маршрутам | 04.06.2024-30.06.2024 | Патрульные группы |
| 1.4. Организация санитарной очистки прибрежных территорий. | 04.06.202430.06.2024 | Водитель-кладовщик администрации Туруханского сельсовета |
| II.Мероприятия по благоустройству |  |
| 2.1. Приведение в надлежащее состояние памятников и мемориальных комплексов, расположенных на территории сельсовета. | 04.06.2024-12.06.2024 | Водитель-кладовщик администрации Туруханского сельсовета |  |
| 2.2. Приведение в порядок, обновление экстерьеров помещений торговых предприятий и павильонов. | 04.06.202430.06.2024 | Хозяйствующие субъекты |
| 2.3. Проведение ревизии состояния, указателей и остановок общественного транспорта. | 08.06.2024-21.06.2024 | Водитель-кладовщик администрации Туруханского сельсовета |
| 2.4. Организация очистки детских (спортивных) площадок, павильонов на остановках пассажирского транспорта от мусора, объявлений, плакатов. | постоянно | Водитель-кладовщик администрации Туруханского сельсовета |
| 2.5. Организация ремонта малых архитектурных форм, относящихся к муниципальной собственности поселения. | 04.06.202430.06.2024 | Ведущий специалист по закупкам администрации Туруханского сельсовета;водитель - кладовщик администрации Туруханского сельсовета |
| 2.6. Организация работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Туруханского сельсовета. | постоянно | водитель - кладовщик администрации Туруханского сельсовета |
| 2.7. Осмотр детских (спортивных) площадок на предмет безопасности с составлением акта  | до 18.06.2024 | Комиссия администрации Туруханского сельсовета |
| III. Мероприятия по озеленению |
| 3.1. Посадка деревьев, кустарников и цветов | по отдельному графику | Ведущий специалист по закупкам администрации Туруханского сельсовета |
| 3.2. Проведение санитарной обрезки деревьев и кустарников | по отдельному графику | Водитель - кладовщик администрации Туруханского сельсовета |
| IV.Мероприятия по контролю за проведением месячника, координации действий участников месячника, информированию населения |  |
| 4.1. Установление единого санитарного дня – пятницы – по наведению порядка и чистоты в с.Туруханск, д. Селиваниха с организацией работ по санитарной уборке на подведомственных территориях. | 14 июня(в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями дата может быть изменена) | Глава Туруханского сельсовта |
| 4.2. Координация и контроль подготовки и проведения месячника | в течение месячника | Ведущий специалист по закупкам администрации Туруханского сельсовета |
| 4.3. Освещение в средствах массовой информации проведения месячника | с 10.06.2024 в течение месячника | Начальник организационно-правового отдела администрации Туруханского сельсовета |
| 4.4 Вручение предупредительных писем о проведении уборки прилегающей территории к объекту собственника | с 14.06.2024 | Начальник организационно-правового отдела администрации Туруханского сельсовета  |
| 4.5 Рейды административной комиссии | с 01.07.2024 | начальник организационно-правового отдела администрации Туруханского сельсовета |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Туруханского сельсовета от 04.06.2024 № 37

**ПЛАН**

**закрепления участков**

**предлагаемых предприятиям и учреждениям**

 **для санитарной очистки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Организация | Границы санитарной очистки территории |
| 1 | ООО «ТуруханскЭнергоком» | Очистка пятиметровой территории, прилегающей к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, котельным и электростанциям, опорам линии электропередачи. |
| 2 | ООО «Жилсервис» | Очистка пятиметровой территории, прилегающей к фасадным частям многоквартирных домов и находящихся на них пешеходных дорожек, тротуаров, въездов (выездов) во дворы, межквартальных проездов.  |
| 3 | Управление культуры и молодежной политики администрации Туруханского района | Прилегающая территория к складскому помещению по ул. Спандаряна 22 и 20 метровая территория, прилегающая к управлению культуры.  |
| 4 | 87 ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю | Прилегающая территория к дороги от здания пожарной службы до перекрестка ул. Советская |
| 5 | Краеведческий музей | Территория, прилегающая к ограждению Краеведческого музея, ул. Шадрина набережная бани. |
| 6 | Управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района | Прилегающая территория к административному зданию ул. Дружбы Народов, 18 |
| 7 | Туруханская радиотелевизионная станция | Территория по периметру ограждения телерадиостанции |
| 8 | Филиал ФГУ «Енисейрыбвод» | Территория прилегающая к административному зданию до дороги по ул. Почтовая  |
| 9 | АО «Горизонт» | Территория, прилегающая к административному зданию, территория прилегающая к зданию гаража АО «Горизонт» не менее 10 метров от здания |
| 10 | Гидрометеорологическая обсерватория | Территория, прилегающая к административному зданию и метеоплощадке |
| 11 | Туруханское лесничество, Туруханский филиал КГАУ «Красноярсклес» | Лесной массив напротив метеорологической обсерватории по берегу р. Нижняя Тунгуска |
| 12 | КГБУЗ «Туруханская РБ» | Территория, прилегающая к зданиям КГБУЗ «Туруханская РБ». Территория по ул. Пионерская от д. 2 до перекрестка ул. Спандаряна  |
| 13 | Редакция газеты «Маяк Севера» | Территория вдоль тротуара ул. Спандаряна от ручья до памятника ВОВ до пересечения ул. Шадрина |
| 14 | Центр занятости населения | Тротуарная дорожка, палисадник, прилегающий к административному зданию  |
| 15 | Центр социального обслуживания | Прилегающая территория к административному зданию ЦСО (ул. Портовая 1), зеленый массив за автобусной остановкой «Аэропорт» до тропинки ведущей от остановки до ул. Молодежная |
| 16 | Районная библиотека | Территория прилегающая к административному зданию, ул. Геологическая |
| 17 | Отдел Пенсионного фонда РФ в Туруханском районе Красноярского края | Прилегающая территория к административному зданию, северная часть зеленого массива от перекрестка ул. Пионерская. |
| 18 | ФКП «Аэропорты Красноярья» | Прилегающая территория к административному зданию, зеленый массив напротив административного здания и зеленый массив перед въездом на ВПП |
| 19 | ТЦ ОрВД филиала «Аэронавигация центральной Сибири» | Территория по периметру здания гаража, ул. Молодежная |
| 20 | Управление образования администрации Туруханского района | Прилегающая территория к административному зданию и зеленый массив напротив административного здания до ул.Шадрина |
| 21 | Туруханская средняя школа №1 | Прилегающая территория к ограждению школьного двора |
| 22 | Туруханская средняя школа №1 (ул. Шадрина 10) | Прилегающая территория к ограждению школьного двора |
| 23 | ДС «Северок» | Пятиметровая прилегающая территория к ограждению образовательной организации  |
| 24 | ДС «Теремок» | Пятиметровая прилегающая территория к ограждению образовательной организации |
| 25 | Центр «Аист»  | Пятиметровая прилегающая территория к ограждению образовательной организации |
| 26 | ОАО «Северные телерадиокоммуникации»  | Территория прилегающая к административному зданию, от ограждения школьного двора до входа в здание «Почта России»  |
| 27 | Филиал ФГУП «Почта России» УФПС Красноярского края | Тротуар и обочина дороги по ул. Пионерская от входа в здание «Почта России» до перекрестка ул. Почтовая |
| 28 | ОМВД России по Туруханскому району | Прилегающая территория к административному зданию, от бывшего магазина «Геолог» до перекрестка ул. Геологическая |
| 29 | Администрация Туруханского района | Прилегающая территория к административному зданию и зеленый массив напротив администрации |
| 30 | Территориальное управление администрации Туруханского района | Территория, прилегающая к административному зданию по ул. Почтовая, 35 |
| 37 | Единая дежурная-диспетчерская служба | Прилегающая территория к административному зданию до дороги по ул. Дружбы Народов  |
| 38 | АИКБ «Енисейский объединенный банк» | Прилегающая территория к административному зданию до дороги по ул. Шадрина |
| 39 | Районный Дом Культуры | Прилегающая территория по периметру здания РДК и зеленый массив за музеем Спандаряна  |
| 40 | Отдел военного комиссариата по Туруханскому району | Прилегающая территория к административному зданию |
| 41 | КГБУ «Туруханское отделение ветеринарии» | Прилегающая территория к административному зданию  |
| 42 | ГСУ СК России по Красноярскому краю Следственный отдел по Туруханскому району | Сквер напротив здания прокуратуры |
| 43 | МБУ «Центр развития физической культуры и спорта Туруханского района | Прилегающая территория к спортивным залам ул. Советская, 15, ул. Спандаряна |
| 44 | Правление НП «Туруханскпромхоз» | Прилегающая территория к административному зданию ул. Дружбы Народов, 18 |
| 45 | ГИМС | Прилегающая территория к административному зданию ул. Дружбы Народов, 18 |
| 46 | Гостехнадзор | Прилегающая территория к административному зданию ул. Дружбы Народов, 18 |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Туруханского сельсовета от 04.06.2024 №37

СОСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ

по обеспечению контроля за ходом санитарной очистки, благоустройства

и озеленения села Туруханск

Председатель комиссии

начальник организационно-правового отдела администрации Туруханского сельсовета

Секретарь комиссии

 ведущий специалист организационно-правового отдела администрации Туруханского сельсовета

Члены комиссии:

 водитель – кладовщик администрации Туруханского сельсовета

 ведущий специалист по закупкам администрации Туруханского сельсовета